各位親愛的家長們收信愉快！

向大家報告一個好消息~~期待已久的校舍拆除重建工程，縣政府正式發文通知經費已經核定，寒假期間行政同仁已完成「永靖國小良朋樓老舊校舍拆除重建工程需求計畫書」及「永靖國小良朋樓老舊校舍拆除重建工程師生安置計畫」的初稿，開學初至今，我們召開過全校校務會議、家長會核心夥伴會議、家長會期初委員會議，並多次向增光集團張伯光董事長、張清圳、陳明堂、魏明煜、陳健新、張宏偉前會長等地方仕紳及民意代表、教育處國教科張代科長、工務處建工科施科長、張埠塘、李遠筕校長以及有興建校舍工程經驗的校長或總務主任進行多方請益並修改，感謝上述人員及柯天祿會長的大力協助與支持，目前校舍拆除重建期程規劃如下：

| 年 度 | 校舍拆除重建期程 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 102 ~ 103 | 已完成永和巷東門路圍牆拆除重建工程 | 內政部營建署經費補助 |
| 104 ~ 106 | 【第一期工程】 1.先將一至四年級普通班師生安置於友生樓，特教班及資源班師生安置於嵩高樓，進行安全宣導 2.拆良朋樓，原址興建第一棟教學大樓 3.爭取改善校園高低層落差、前庭景觀綠美化 暨校門圍牆通學步道改善工程 | - 教育部經費補助 - 預計106年度第一期工程完工並辦理 120週年校慶暨 校舍落成啟用典禮 |
| 107 ~ 109 | 【第二期工程】 先於原綜合球場興建新的友生樓，完工後將低年級師生安置於新大樓，再進行原友生樓拆除工程 |  |
| 110 ~ | 爭取校園整建經費【興建PU操場、綜合球場】 |  |

- 在工程執行前我們會辦理安置說明會，報告詳細安置計畫，包含規劃學生上下學

- 路線，書面通知家長請求配合協助等事宜，工程期間請教務處主導,其他處室協同執行

- 課程教學與學生學習活動（例如兒童晨會、大型頒獎活動改以視訊方式辦理、運動會

- 辦理方式、體育課、聯課活動、社團活動之場地使用規畫、教職員工、洽公民眾停車

- 場安排），務必以全體親師生安全為優先考量；校舍拆除重建的過程中，瑣碎繁雜的事

- 情一定很多，這裡要懇請各位家長給予學校同仁最大的信任、支持與鼓勵，讓我們永

- 靖國小的教學行政團隊秉持一貫認真努力的態度，為永靖的孩子提供最優質的教學服

- 務！請大家以「歡喜起新厝」的期待心情，提供您不論是工程方面或學校校務推動的

- 相關建議，讓我們攜手同心，一起成就永靖國小校舍重建大業！

- 願~~~

- 平安喜樂永相隨!幸福美滿常洋溢!

- 慧嘉校長敬上1050329

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

回           條

年    班：            學生姓名：                 家長請簽名：

~~意見交流道~~